VERSATIL GLOBAL SERVICES

ANEXO 06 – ORGANOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Cliente: ACRO CABOS DE AÇO

Serviço: Recuperação de Rosca – Soquete Swivel

______________________________________________________________________

# OBJETIVO DA SEÇÃO

Apresentar a estrutura organizacional e operacional responsável pela execução da intervenção de usinagem de campo destinada à recuperação da rosca interna do Soquete Swivel da ACRO Cabos de Aço.

A estrutura técnico-operacional estabelecida garante:

• Gestão técnica da intervenção
• Controle operacional da usinagem de campo
• Suporte logístico completo durante a execução
• Monitoramento dimensional contínuo
• Resposta técnica imediata em caso de intercorrências

# 1 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA INTERVENÇÃO

Engenheiro Responsável – Coordenação Técnica

Responsabilidades principais:

• Gestão técnica integral da intervenção
• Interface técnica com o cliente ACRO Cabos de Aço
• Validação de procedimentos operacionais
• Supervisão das atividades de usinagem de campo
• Tomada de decisões técnicas durante a execução

Técnicos Especialistas em Usinagem de Campo

Responsabilidades principais:

• Operação da mandrilhadora hidráulica portátil
• Alinhamento micrométrico do eixo de usinagem
• Configuração dos parâmetros de corte
• Execução progressiva da recuperação da rosca
• Monitoramento da estabilidade do equipamento

Auxiliares Técnicos

Responsabilidades principais:

• Apoio logístico durante toda a intervenção
• Auxílio na instalação e fixação do equipamento
• Monitoramento da unidade hidráulica
• Controle e remoção de cavacos metálicos
• Suporte direto à equipe técnica

# 2 – LOGÍSTICA OPERACIONAL E SUPORTE TÉCNICO

A operação contará com estrutura logística completa para garantir continuidade operacional:

• Mobilização do equipamento de usinagem de campo
• Posicionamento da unidade hidráulica (HPU) em área segura
• Alimentação elétrica estabilizada 220V trifásico
• Organização das linhas hidráulicas e cabos elétricos
• Planejamento das áreas de circulação e segurança

# 3 – DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES

Para garantir continuidade operacional e evitar interrupções, os seguintes equipamentos
e componentes estarão disponíveis como contingência:

• Unidade hidráulica reserva
• Mangueiras hidráulicas sobressalentes
• Conexões hidráulicas industriais
• Motores elétricos de acionamento
• Painéis elétricos de controle
• Ferramentas de corte adicionais
• Componentes mecânicos da mandrilhadora

# 4 – CONTROLE OPERACIONAL DA INTERVENÇÃO

Durante a execução dos serviços serão adotados procedimentos de controle técnico:

• Monitoramento contínuo do processo de usinagem
• Verificação periódica do alinhamento do eixo de usinagem
• Controle dimensional da rosca recuperada
• Monitoramento de vibração e estabilidade do equipamento

# 5 – CRONOGRAMA ESTIMADO DE EXECUÇÃO

Prazo estimado para execução dos serviços: aproximadamente 3 dias.

Etapas principais:

• Mobilização e instalação do equipamento
• Alinhamento da mandrilhadora
• Processo de recuperação da rosca
• Inspeção dimensional final
• Desmontagem do equipamento

# RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eng. Edson Silva
Crea – SP 5068954051
Engenheiro Mecânico
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Pós-graduado em Desenvolvimento e Criação de Projetos
Inspetor de Equipamentos

VERSATIL GLOBAL SERVICES